# Proposta de Software – Engenharia de Sistemas A

## 1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: 			Mega Clone

Nome de aluno:			João Pedro da Silva Lomba

Repositório GitHub: 		              https://github.com/JPLMB/SistemasA

Obs.: O professor deve ser adicionado como colaborador com acesso total.

## 2. Descrição Geral do Projeto

Resumo: (Breve descrição do software a ser desenvolvido, destacando o problema e o público-alvo.)

O projeto consiste no desenvolvimento de um jogo 2D inspirado em Mega Man 1, recriando uma fase completa com inimigos e um chefe final. A ideia é aplicar conceitos de desenvolvimento de jogos, física, animação e interação, utilizando a engine Godot. O público-alvo são jogadores nostálgicos e entusiastas de jogos de plataforma retrô.

Objetivo: (Descreva o propósito do sistema e os benefícios esperados.)

Criar uma experiência jogável fiel ao estilo clássico de Mega Man, implementando movimentação, disparo, inimigos e uma luta contra o chefe final. O projeto visa consolidar o aprendizado sobre desenvolvimento de software, aplicando boas práticas de programação e utilizando padrões apresentados durante o decorrer da disciplina.

Escopo: (Liste as principais funcionalidades planejadas.)

1 - Fase (incompleta, só para testar funcionalidades)

2 - Implementação de movimentação e pulo do personagem principal.

3 - Dois inimigos simples

4 - Sistema de colisão e física 2D.

5* - Mecânica de subir/descer escadas

6 - Implementação do ataque (tiro) do personagem principal

7 - Implementar o chefe final

8 - Interface de HUD (vida).

9 - Interface de HUD (pontuação).

10 - Tela inicial, pausa e tela de vitória/derrota.

11 - Fase completa com plataforma e obstáculos.

12 - Áudio (efeitos e música de fundo).

## 3. Tecnologias e Ferramentas (Coloque somente categorias que forem relevantes ao seu projeto.)

| Categoria | Ferramenta/Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Linguagem de programação | GDScript | Foi feita para o Godot. |
| Framework/Biblioteca | Godot Engine 4 | Única engine para desenvolvimento de jogos que usei. |
| Controle de versão | Git / Github | Apresentado na disciplina e é usado comumente em vários outros projetos. |
| Outras ferramentas | Pixelorama | Possibilita a criação dos gráficos caso não consiga encontrar o que quero gratuitamente na internet. |
| Outras ferramentas | Piskel | Possibilita a criação dos gráficos caso não consiga encontrar o que quero gratuitamente na internet. |
| Outras ferramenteas | Bfxr | Possibilita a criação de efeitos sonoros caso não consiga encontrar o que quero gratuitamente na internet. |

## 4. Processo de Desenvolvimento (Scrum)

O desenvolvimento será conduzido utilizando o framework Scrum, com 5 Sprints, cada Sprint terá duração de 1 semana, encerrando com uma reunião de revisão e demonstração do resultado.

O professor fará o papel de Product Owner e de Scrum Master.

## 5. Planejamento dos Sprints (Coloque um planejamento que faça sentido ao seu projeto, é apenas uma estruturação básica. Abaixo segue um exemplo)

### Sprint 1 – Definição do Projeto

Objetivo: Definir escopo, requisitos e plano de desenvolvimento.

Entregáveis:

Proposta completa

Criação do repositório GitHub

Backlog inicial definido

Esboço do sistema com modelos

Cronograma de Sprints

### Sprint 2 – Protótipo e Estrutura Inicial

Objetivo: Implementar a base do projeto e protótipo inicial.

Entregáveis:

Protótipo navegável com movimentação e pulo do personagem

Sistema de colisão básico

Layout inicial da fase

### Sprint 3 – Funcionalidades Principais

Objetivo: Desenvolver funcionalidades centrais.

Entregáveis:

Sistema de disparo

Interface de HUD (vida e energia)

Inimigos simples

### Sprint 4 – Integração e Refinamento

Objetivo: Integrar módulos e aperfeiçoar interface.

Entregáveis:

Luta contra o chefe

Sons e Música

Refinamento da física e/ou level design

### Sprint 5 – Testes e Entrega Final

Objetivo: Realizar testes finais e preparar a entrega.

Entregáveis:

Versão final funcional

Tela inicial e de vitória/derrota

Apresentação final

Registro no GitHub

### Cronograma Visual dos Sprints

## 6. Backlog do Produto (Apenas os épicos principais do projeto. Abaixo um exemplo.)

| ID | História do Usuário | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como jogador, quero controlar o personagem para andar, pular e atirar. | Movimentação e disparo funcionais.. | Alta |
| US02 | Como jogador, quero enfrentar inimigos que se movem e atacam. | Inimigos com IA básica. | Alta. |
| US03 | Como jogador, quero derrotar um chefe ao final da fase. | Chefe com padrões de ataque e barra de vida. | Alta |
| US04 | Como jogador, quero ver minha vida na tela. | HUD funcional. | Média |
| US05 | Como jogador, quero ouvir sons e música durante o jogo. | Áudio integrado ao gameplay. | Média |
| US06 | Como jogador, quero ver telas de início, pausa e vitória. | Menus e transições funcionando corretamente. | Baixa |